plan

FASE 0: Base de Seguridad

- JWT (login con token)

- Middleware de autenticación

- Variables de entorno (.env)

- Estructura de carpetas backend (routes/, controllers/, middleware/)

FASE 1: Endpoints para todas las tablas

- CRUD Solicitudes + asignaciones

- CRUD Solicitantes + instituciones

- CRUD Recursos

- Endpoints de reportes

- Endpoints de notificaciones

- Endpoints de historial

- Ejecutar ALTER TABLE de institucion

FASE 2: Frontend - Solicitudes + Solicitantes

- Módulo Solicitantes

- Módulo Solicitudes (con asignación de personal y recursos)

FASE 3: Tablero Kanban

- Visualización por columnas (En proceso / Finalizado / Cancelado)

- Cambio de estado con drag & drop

FASE 4: Calendario

- Vista mensual/semanal de actividades

FASE 5: Reportes + Configuración

- Generación de reportes

- Administración de catálogos

FASE 6: Notificaciones + Historial + Pulido

La siguiente fase es: Fase 2 - Frontend

Esto incluiria crear los modulos en Angular que consumen los endpoints del backend:

- Modulo Solicitudes (CRUD + formularios)

- Modulo Solicitantes (CRUD)

- Modulo Recursos (CRUD)

- Modulo Configuracion (admin de catalogos)

- Modulo Reportes (dashboard + graficas)

Plan: Control de Acceso por Roles (Admin vs Lector)

Resumen de decisiones

- Admin (id_rol=1): acceso total

- Lector (id_rol=2): Kanban, Calendario, Solicitudes (solo lectura), Configuración (solo perfil)

- Roles ya existen en la BD

- Kanban será un componente nuevo

FASE 1: Backend — Incluir nombre_rol en login y JWT

Archivo: backend/server.js

1. Modificar la query del login para hacer JOIN con rol_usuario y traer nombre_rol

2. Incluir nombre_rol en el payload del JWT y en la respuesta HTTP

3. Esto permite al frontend saber el nombre del rol sin hacer llamadas adicionales

FASE 2: Backend — Middleware de autorización por roles

Archivo nuevo: backend/middleware/roles.js

4. Crear middleware soloAdmin que verifique req.usuario.id_rol === 1

5. Crear middleware soloLectura que bloquee POST/PUT/DELETE para lectores

6. Aplicar soloAdmin a rutas sensibles:

- routes/catalogos.js — todo el CRUD de catálogos

- server.js — endpoint POST/PUT/DELETE /api/usuarios

7. Aplicar restricción de escritura a:

- routes/solicitudes.js — bloquear POST, PUT, PATCH para lectores

- routes/asignaciones.js — bloquear POST, DELETE para lectores

FASE 3: Frontend — Guard de roles y servicio

Archivo: frontend/src/app/guards/roles.guard.ts (nuevo)

8. Crear guard rolGuard con función soloAdmin() que verifique id_rol === 1 desde localStorage

9. Crear función soloLectura() que retorne true si es admin o lector (para rutas accesibles a ambos)

Archivo: frontend/src/app/services/auth.service.ts

10. Agregar método esAdmin(): boolean que verifique id_rol === 1

11. Agregar método esLector(): boolean que verifique id_rol === 2

FASE 4: Frontend — Rutas protegidas por rol

Archivo: frontend/src/app/app.routes.ts

12. Aplicar guard soloAdmin a rutas de:

- /inicio/usuarios

- /inicio/solicitantes

13. Las rutas de solicitudes, calendario, configuracion quedan accesibles a ambos roles

FASE 5: Frontend — Sidebar condicional

Archivo: frontend/src/app/inicio/inicio.component.html

14. Agregar *ngIf="authService.esAdmin()" a los enlaces de:

- Solicitantes

- Usuarios

15. Los enlaces de Solicitudes, Calendario, Configuración se ven para todos

FASE 6: Frontend — Componente Kanban (nuevo)

Archivos nuevos: frontend/src/app/kanban/

16. Crear kanban.component.ts — obtiene solicitudes agrupadas por estado

17. Crear kanban.component.html — tablero con columnas (Cada estado = columna, solicitudes = tarjetas)

18. Crear kanban.component.css — estilos del tablero tipo kanban

19. Agregar ruta /inicio/kanban en app.routes.ts

20. Agregar enlace "Kanban" en el sidebar de inicio.component.html

FASE 7: Frontend — Restringir acciones en Solicitudes para Lector

Archivo: frontend/src/app/solicitudes/solicitudes.component.ts

21. Inyectar AuthService y usar esAdmin() para mostrar/ocultar:

- Botón "Crear solicitud"

- Botones de cambio de estado

- Botones de editar/eliminar

Archivo: frontend/src/app/solicitudes/solicitudes.component.html

22. Envolver botones de acción con *ngIf="authService.esAdmin()"

FASE 8: Frontend — Configuración solo perfil para Lector

Archivo: frontend/src/app/configuracion/configuracion.component.ts

23. Usar esAdmin() para mostrar solo la pestaña de perfil cuando es lector

24. Ocultar pestañas de catálogos y recursos para lector

Archivos a modificar/crear

Acción	Archivo

Modificar	backend/server.js

Crear	backend/middleware/roles.js

Modificar	backend/routes/catalogos.js

Modificar	backend/routes/solicitudes.js

Modificar	backend/routes/asignaciones.js

Crear	frontend/src/app/guards/roles.guard.ts

Modificar	frontend/src/app/services/auth.service.ts

Modificar	frontend/src/app/app.routes.ts

Modificar	frontend/src/app/inicio/inicio.component.html

Modificar	frontend/src/app/inicio/inicio.component.ts

Crear	frontend/src/app/kanban/kanban.component.ts

Crear	frontend/src/app/kanban/kanban.component.html

Crear	frontend/src/app/kanban/kanban.component.css

Modificar	frontend/src/app/solicitudes/solicitudes.component.ts

Modificar	frontend/src/app/solicitudes/solicitudes.component.html

Modificar	frontend/src/app/configuracion/configuracion.component.ts

Modificar	frontend/src/app/configuracion/configuracion.component.html

Total: 17 archivos (7 crear, 10 modificar)